ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новокубанского городского поселения Новокубанского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новокубанского городского

поселения Новокубанского района

от "29" декабря 2017 г. № 1210

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новокубанского городского поселения Новокубанского района (далее Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новокубанского городского поселения Новокубанского района» (далее – Программа) |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 26 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 апреля 2018 года № 213 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» |
| Координатор Программы | отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Участники  Программы | администрация Новокубанского городского поселения Новокубанский район |
| Подпрограммы муниципальной Программы | не предусмотрены |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Координаторы ведомственных целевых программ | не предусмотрены |
| Цель Программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Задача Программы | создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Перечень целевых показателей Программы | площадь благоустроенных дворовых территорий Новокубанского городского поселения Новокубанского района;  доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий;  охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования;  площадь благоустроенных общественных территорий;  доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;  объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета составляет 32 034,7 тыс. рублей, в том числе:  2018 год ― 19834,7 тыс. руб.  2019 год ― 3 200,0 тыс. руб.  2020 год ― 3000,0 тыс. руб.  2021 год ― 3000,0 тыс. руб.  2022 год ― 3000,0 тыс. руб.  из них:  за счет средств местного бюджета 14 004,6 тыс.рублей, в том числе:  2018 год ― 1804,6 тыс. руб.  2019 год ― 3 200,0 тыс. руб.  2020 год ― 3000,0 тыс. руб.  2021 год ― 3000,0 тыс. руб.  2022 год ― 3000,0 тыс. руб.  за счет средств краевого бюджета 4327,2 тыс.рублей, в том числе:  2018 год – 4327,2 тыс. руб.  за счет средств федерального бюджета 13702,9 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 13702,9 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением Программы | Заместитель главы Новокубанского городского поселения Новокубанского района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи |

1. **Характеристика текущего состояния, основные проблемы формирования современной городской среды Новокубанского городского поселения Новокубанского района**

Формирование и совершенствование комфортной, удобной, современной городской среды является одним из приоритетных направлений города Новокубанска. Так, в городе имеются дворовые территории, прилегающие к многоквартирным домам (далее - дворовые территории) и территории соответствующего функционального назначения (площади, центральные улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) (далее - общественные территории), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

По состоянию на 1 января 2017 года жилищный фонд Новокубанского городского поселения Новокубанского района насчитывает 185 многоквартирный дом, площадь дворовых проездов составляет 453 700 м², из них площадь асфальтного покрытия, имеющего разрушения – 85%. На сегодняшний день дворовые территории нуждаются в дополнительном обустройстве автомобильными парковками, а также спортивными и детскими площадками.

Оценивая состояние общественных пространств, необходимо отметить, что в настоящее время в Новокубанском городском поселении Новокубанского района общая площадь парков и скверов составляет 17,9 га. Результаты проведенных комплексных исследований озелененных общественных территорий свидетельствуют о недостаточности в Новокубанском городском поселении Новокубанского района общегородских площадок и зон отдыха, а также совершенствования организации их деятельности.

Программой предусматривается выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в Программу.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий проводятся с учетом необходимости создания городской среды для людей с ограниченными возможностями.

Создание современной городской среды включает в себя ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды путем озеленения территории города за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Мероприятия Программы разработаны с целью повышения качества и комфорта городской среды в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, межквартальных проездов, автомобильных парковок, а также благоустройства и освещения общественных территорий (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) города.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории многоквартирных домов и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика города;

благоустроить общественные территории;

обеспечить ввод спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы.

Принятие Программы позволит создать механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к формированию комфортной среды проживания граждан и предполагающий активное вовлечение собственников помещений многоквартирных домов, иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащих благоустройству, в реализацию таких мероприятий.

1. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы**

Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Задачей реализации Программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Для достижения цели и решения задачи Программы предлагается реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и благоустройству общественных территорий Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Целевые показатели Программы приведены в приложении №1 к Программе. Целевые показатели выведены и исчислены в натуральном выражении.

Методика расчета целевых показателей Программы приведена в приложении № 3 Программы.

1. **Перечень мероприятий Программы**

Перечень основных мероприятий Программы праведен в приложении №2 к Программе.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы**

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 169 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №  967 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», местного бюджета и реализуются в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Уровень софинансирования Новокубанского городского поселения Новокубанского района составляет 10%.

Общая потребность в финансовых ресурсах из средств местного бюджета для реализации мероприятий Программы оценивается в сумме 31 665,7 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | |
| всего | | в разрезе источников финансирования | | |
|  | краевой бюджет | | местный бюджет | Федеральный  бюджет |
| всего | 32034,7 | 4327,2 | | 14004,6 | 13702,9 |
| 2018 год | 19834,7 | 4327,2 | | 1804,6 | 13702,9 |
| 2019 год | 3 200,0 | - | | 3 200,0 | - |
| 2020 год | 3 000,0 | - | | 3 000,0 | - |
| 2021 год | 3 000,0 | - | | 3 000,0 | - |
| 2022 год | 3 000,0 | - | | 3 000,0 | - |

**5. Методика оценки эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации Программы представляется ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации Программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной действующим порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новокубанского городского поселения Новокубанского района, и включает в себя:

оценку степени реализации мероприятий Программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения поставленных целей и решения задач Программы.

**6. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с заключаемым соглашением между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и администрацией Новокубанского городским поселением Новокубанского района.

Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, является администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Благоустройство дворовых территорий домов выполняется на следующих условиях:

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов включает в себя:

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий домов:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка, замена скамеек, урн для мусора;

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий домов:

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2) устройство, оборудование автомобильных парковок;

3) высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

4) устройство, реконструкция, ремонт тротуаров:

5) иные виды работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведена в приложении № 5 Программы. Визуализированный перечень объектов элементов благоустройства, предлагаемых для размещения на дворовой территории, приведен в приложении № 4 к Программе.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

При реализации работ из минимального и дополнительного перечня вида работ по благоустройству дворовых территорий, обязательно наличие трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Трудовое участие – выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко-часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников. Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных в пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству осуществляется, в том числе в форме субботника.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет председателей территориального общественного самоуправления о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету обязательно представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий приведен в приложении № 7 Программы.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий производится с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет заместитель главы Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Координатор Программы – отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, осуществляет текущее управление Программой в процессе ее реализации:

обеспечивает разработку Программы;

организует реализацию Программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации Программы;

проводит мониторинг реализации Программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечивает регистрацию Программы в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

предоставляет информацию для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о ходе реализации и достигнутых результатах Программы;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации Программы;

несет ответственность за реализацию мероприятий Программы,

несет ответственность за достоверность и своевременность представления информации для государственной регистрации документов стратегического планирования;

осуществляет координацию исполнителей мероприятий Программы и получателей бюджетных средств, в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на её реализацию;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

разрабатывает показатели для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;

согласовывает с основными исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы финансирования;

осуществляет иные полномочия, установленные действующим порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Мониторинг реализации Программы осуществляется по отчетным формам, утвержденным действующим порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Отдел выполняет Программные мероприятия, с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств рассматривает вопросы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности Программы;

осуществляет подготовку предложений по изменению Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

обеспечивает размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством.

Осуществляет иные полномочия, установленные в соответствии с действующим Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

В ходе реализации Программы предусмотрено проведение на постоянной основе синхронизации выполнения работ с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории в Новокубанском городском поселении Новокубанского района путем внесении соответствующих изменений в вышеуказанные программы и планы.

Координатор Программы обеспечивает выполнение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района, утвержденных решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01 сентября 2017 года № 384.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)и земельных участков, находящихся в собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года представлен в приложении № 9 к Программе. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки приведены в приложении № 10 к настоящей Программе.

В результате реализации Программы планируется создать комфортную городскую среду для жителей Новокубанского городского поселения Новокубанского района со всеми функциональными и эстетическими особенностями, повысить уровень декоративности территории и привлечь внимание населения к проблемам благоустройства и чистоты города.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму, с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой приведен в приложении № 6 к Программе.

Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы Новокубанского городского поселения Новокубанского района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава Новокубанского городского поселения

Новокубанского района Р.Р. Кадыров