Приложение № 3

к муниципальной программе

Новокубанского городского

поселения Новокубанского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

на 2015-2021 годы

Паспорт

Подпрограммы «Газификация Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015 – 2021 годы.

| Координатор Подпрограммы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Цели Подпрограммы | Комплексное развитие газификации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики городского поселения, роста доходов местных бюджетов, повышения жизненного уровня населения. |
| Задачи Подпрограммы | Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации города природным газом; разработка и внедрение экономичных, ресурсосберегающих технологий и оборудования для строительства; оживление производства в смежных отраслях экономики и, как следствие, создание новых рабочих мест. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития газификации Новокубанского городского поселения природным и сжиженным газом; реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования; создание и отработка инвестиционного механизма, обеспечивающего устойчивое развитие городских сетей и систем снабжения потребителей природным газом; разработка и внедрение экономичных, ресурсосберегающих технологий и оборудования для строительства; закрепление имеющихся и привлечение дополнительных рабочих кадров; оживление производства в смежных отраслях экономики и, как следствие, создание новых рабочих мест. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2021 годы, этапы не предусмотрены |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 7187,0 тыс. руб., в том числе 2015 год – 263,1 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 3500,0 тыс. руб. 2021 год – 3423,9 тыс. руб. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации Подпрограммы

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

Проблема газификации в Новокубанском городском поселении является одной из наиболее острых социальных задач.

За период с 2012 по 2014 годы в рамках муниципальной целевой программы «Газификация Новокубанского городского поселения Новокубанского района на 2012-2016 годы» были достигнуты следующие показатели:

построено 2 объекта газификации: распределительный газопровод низкого давления по ул. Путейской и распределительный газопровод по ул. Севастопольская от ул. Тихорецкой до ул. Балтийской, ул. Тихорецкая, ул. Новгородская с установкой ГРШП по ул. Балтийской мкр. РосНИИТиМ на строительство которых израсходовано 2414,93 тыс.рублей, в том числе из краевого бюджета – 1068,73 тыс.рублей, из местного бюджета – 1346,2 тыс.рублей;

введено в эксплуатацию 1,53 км газопроводов;

газифицировано 70 жилых домов.

Однако в настоящее время остаются не газифицированными улицы мкр. РосНИИТиМ Балтийская,  ул. Суздальская, ул. Тихорецкая и мкр. Кубань в границах улиц Вишневой, Заречной, Западной и Чапаева Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации микрорайонов города будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми Подпрограммой ресурсами, в том числе финансовыми.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются: комплексное развитие газификации Новокубанского городского поселения Новокубанского района, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата, повышения жизненного уровня населения.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования; создание и отработка инвестиционного механизма, обеспечивающего устойчивое развитие городских сетей и систем снабжения потребителей природным газом;

наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации города природным газом;

закрепление имеющихся и привлечение дополнительных рабочих кадров; оживление производства в смежных отраслях экономики и, как следствие, создание новых рабочих мест.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2015 – 2021 годы.

При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий запланировано достижение целевых показателей, приведенных в Таблице1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение в плановом периоде по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Протяженность построенных газопроводов | км |  | - | - | - | - | 1,5 |  |
|  | Количество газифицируемых домов | шт |  | - | - | - | - | 51 |  |
|  | Проектно-сметная документация | объект | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Программные мероприятия представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финанси- рования тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосред- ственный результат реализации мероприятий |  | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Цель | Комплексное развитие газификации Новокубанского городского поселения, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата, повышения жизненного уровня населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи | Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации города природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Геологические изыскания, изготовление проектно-сметной документации по строительству распределительного газопровода по ул. Западной от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Чехова от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Некрасова от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Крестьянской от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Чапаева от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Охотничьей от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Вишневой от ул. Чапаева до ул. Западной, ул. Каштановой от ул. Чапаева до ул. Западной, ул. Заречной от ул. Чапаева до ул. Западной в г. Новокубанске | всего | 3300,0 | - | - | - | - |  | - |  |  |  | 3300,0 |  | - | один проект |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3300,0 | - | - | - | - |  | - |  |  |  | 3300,0 |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Государственная экспертиза проекта по строительству распределительного газопровода по ул. Западной от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Чехова от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Некрасова от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Крестьянской от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Чапаева от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Охотничьей от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Вишневой от ул. Чапаева до ул. Западной, ул. Каштановой от ул. Чапаева до ул. Западной, ул. Заречной от ул. Чапаева до ул. Западной в г. Новокубанске | всего | 200,0 | - | - | - | - |  | - |  |  |  | 200,0 |  | - |  | одна экспертиза | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 200,0 | - | - | - | - |  | - |  |  |  | 200,0 |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Распределительный газопровод по ул. Западной от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Чехова от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Некрасова от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Крестьянской от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Чапаева от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Охотничьей от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Вишневой от ул. Чапаева до ул. Западной, ул. Каштановой от ул. Чапаева до ул. Западной, ул. Заречной от ул. Чапаева до ул. Западной в г. Новокубанске | всего | 2953,0 | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2953,0 |  | 4км | Администрация Новокубанского городского поселения |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2953,0 | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2953,0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Геологические изыскания, изготовление проектно-сметной документации по строительству распределительного газопровода по ул. Балтийской, ул. Суздальской, ул. Тихорецкой в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края | всего | 250,0 | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  | 250,0 |  | один проект | Администрация Новокубанского городского поселения |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 250,0 | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  | 250,0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Государственная экспертиза проекта по строительству распределительного газопровода по ул. Балтийской, ул. Суздальской, ул. Тихорецкой в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края | всего | 150,0 | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  | 150,0 |  | одна экспертиза | Администрация Новокубанского городского поселения |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  | 150,0 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории под распределительный газопровод по ул. Западной от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Чехова от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Некрасова от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Крестьянской от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Чапаева от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Охотничьей от ул. Заречной до ул. Вишневой, ул. Вишневой от ул. Чапаева до ул. Западной, ул. Каштановой от ул. Чапаева до ул. Западной, ул. Заречной от ул. Чапаева до ул. Западной в г. Новокубанске | всего | 263,1 | 263,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 263,1 | 263,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 7116,1 | 263,1 | - | - | - |  |  | - |  |  | 3500,0 |  | 3353,0 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Строительный надзор |  | 70,9 | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  | 70,9 |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 7187,0 | 263,1 | - | - | - |  |  | - |  |  | 3500,0 |  | 3423,9 |  |  |  |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере как на федеральном, так и на региональном уровнях, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы.

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2015-2021 годы составляет 7187,0 тыс. руб.

Привлечение федеральных средств не планируется. Привлечение краевых средств планируется после принятия Закона Краснодарского края о бюджете и постановления главы (губернатора) Краснодарского края о распределении субсидии на софинансирование мероприятий указанных в подпрограмме.

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы будет уточняться в зависимости от принятых решений об объемах выделенных средств.

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2021годах | 7187,0 |  |  | 7187,0 |
| 2015 | 263,1 |  |  | 263,1 |
| 2016 | - |  |  | - |
| 2017 | - |  |  | - |
| 2018 | - |  |  | - |
| 2019 | - |  |  | - |
| 2020 | 3500,0 |  |  | 3500,0 |
| 2021 | 3423,9 |  |  | 3423,9 |

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

организует реализацию Подпрограммы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов Подпрограммы, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы, включенных в муниципальной программу (подпрограммы);

проводит оценку эффективности Подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в сети "Интернет".

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы осуществляют ее координаторы.

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Глава Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                                                                                                                  Р.Р. Кадыров