Приложение №1

к муниципальной программе

Новокубанского городского

поселения Новокубанского района

«Развитие жилищно–коммунального

хозяйства» на 2015-2021 годы

Паспорт

Подпрограмма «Благоустройство территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015–2021годы

| Координатор Подпрограммы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Цели Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан, привлечение населения города и трудовых коллективов к общегородским мероприятиям по благоустройству. Обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей Новокубанского городского поселения Новокубанского района в рамках организации дорожного движения, а так же снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий в ночное время на дорогах общего пользования местного значения, создание комфортных условий для проживания на территории Новокубанского городского поселения. |
| Задачи Подпрограммы | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства города. Улучшение санитарного и эстетического состояния города. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города. Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем наружного освещения Новокубанского городского поселения. Повышение уровня благоустройства на основе комплексного подхода к ремонту существующих установок систем уличного освещения. Снижение эксплуатационных расходов на содержание систем наружного освещения. Автоматизация систем управления наружным освещением. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории города. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2021 годы, этапы не предусмотрены |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет местного бюджета составляет 134050,326 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год – 23433,713 тыс. руб. 2016 год – 17377,70 тыс. руб. 2017 год – 16442,713 тыс. руб. 2018 год – 17521,7 тыс. руб. 2019 год – 17741,5тыс. руб. 2020 год – 21788,0тыс. руб. 2021 год – 19745,0 тыс. руб. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации Подпрограммы

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий эстетического состояния городской среды в целом. Благоустройство территории должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Благоустройство территории включает в себя проведение работ по устройству дренажа и ливневой канализации, строительству детских и спортивных площадок, зон отдыха, техническое обслуживание сетей уличного освещения, , озеленение территорий. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского поселения относятся вопросы организации благоустройства и озеленения территории.

Состояние объектов благоустройства города в настоящее время характеризуется следующими основными показателями:

- общая протяженность сетей уличного освещения 105,4 км;

- общее количество установленных уличных светильников 2434 шт.;

- годовой расход электроэнергии на уличное освещение 835433 кВт час;

- площадь зеленых насаждений всего 8,8 га.

В целях улучшения эстетического облика Новокубанского городского поселения Новокубанского района необходимо комплексное решение проблем благоустройства, которое окажет положительный эффект на состояние улично-дорожной сети, санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Мероприятия Подпрограммы направлены на формирование комфортной жилищной, инфраструктурной и благоустроенной среды.

Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района является учредителем МУП «Новокубанский городской водоканал» (до 1.01.2015 года МУП трест «НЖКТХ») с 2006 года.

До 01.01.2015 года предприятие было многоотраслевым и оказывало следующие виды услуг:

-водоснабжение

-водоотведение

-вывоз ТБО

-благоустройство и озеленение

-ритуальные услуги.

В связи с созданием нового предприятия МУП «Чистый город» с 1 января 2015 года, в полномочия которого входят сбор и вывоз твердых бытовых отходов, благоустройство городских территорий,  МУП трест «Новокубанскжилкомтепхоз» был переименован в МУП «Новокубанский городской водоканал» и с 1 января 2015 года оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению.

На протяжении многих лет предприятие является убыточным.

Основные убыточные статьи «Электроэнергия», «Материальные затраты».

На убыток повлияли следующие причины:

1. Объемы реализации имеют тенденцию к снижению за счет установки счетчиков холодной воды и снижению нормативов потребления воды.

2. Увеличилась аварийность на сетях и соответственно возросли материальные затраты и увеличились утечки воды.

На обслуживании предприятия находится 163,7 км водопроводных сетей, из них требуют замены 42,3 км. сетей.

3. Фактический удельный расход электроэнергии, по сравнению с предусмотренным в тарифе, выше на 30%. Это связано с высоким уровнем энергоемкости установленного оборудования. Физический износ – 74%.

Для снижения издержек необходимо проведение ряда мероприятий, которые могут привести к снижению расходов по электроэнергии, снижению затрат на проведение аварийно-восстановительных работ (капитальный ремонт сетей, модернизация производства, замена устаревшего оборудования. Данные мероприятия требуют значительных капитальных вложений.

4. На рост затрат также повлияли инфляционные процессы, не нашедшие отражения в тарифе на 2015 год.

На предприятии разработана и утверждена антикризисная программа. Утверждены производственные программы ВКХ на сумму 3255,1 тыс. рублей и Программа по энергосбережению на сумму 183,9 тыс. рублей. Источником финансирования программ являются собственные средства предприятия.

Кроме того, предприятию необходимо провести инвентаризацию кредиторской и дебиторской задолженности.

В целях снижения кредиторской задолженности, администрацией Новокубанского городского поселения Новокубанского района в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год предоставляется субсидия, при условии отсутствия проведения в отношении них процедуры ликвидации, и направления указанных средств на возмещение части затрат, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг (в первоочередном порядке на уплату просроченных обязательств – налогов, сборов и иных обязательных платежей).

Утверждение настоящей Подпрограммы даст возможность более эффективно вести в целом благоустройство социально значимых объектов жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства города Новокубанска.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий подпрограммы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий подпрограммы и своевременно координировать действия их исполнителей.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан, привлечение населения города и трудовых коллективов к общегородским мероприятиям по благоустройству.

Обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей Новокубанского городского поселения Новокубанского района в рамках организации дорожного движения, а так же снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий в ночное время на дорогах общего пользования местного значения, создание комфортных условий для проживания на территории Новокубанского городского поселения.

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства города.

Улучшение санитарного и эстетического состояния города.

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города.

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города.

Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем наружного освещения Новокубанского городского поселения.

Повышение уровня благоустройства на основе комплексного подхода к ремонту существующих установок систем уличного освещения.

Снижение эксплуатационных расходов на содержание систем наружного освещения.

Автоматизация систем управления наружным освещением.

При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий запланировано достижение целевых показателей, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение в плановом периоде по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |
|  | Цель | Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан, привлечение населения города и трудовых коллективов к общегородским мероприятиям по благоустройству. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства города. Улучшение санитарного и эстетического состояния города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня благоустройства города | га | 8,8 | 8,9 | 9,0 |  | 9,1 |  | 9,2 |  | 9,3 | 9,4 |
| 2 | Увеличение протяженности улиц с системой наружного освещения | км | 1,3 | 1,3 | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3 | Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в наружном освещении | км | 45 | 45,4 | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 4 | Устройство детских игровых и спортивных площадок | шт | 2 | 2 | 3 |  | 7 |  | - |  | 2 | 2 |
| 5 | Создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения. | зоны | - | - | 1 |  | 1 |  | - |  | 1 | 1 |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | М3 | 4992 | 6000 | 10760 |  | 11416 |  | 11450 |  | 11500 | 11550 |
| 7 | Содержание зеленых зон, тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей | км | 39,4 | 39,4 | 39,4 |  | 39,4 |  | 39,4 |  | 39,4 | 39,4 |

Программные мероприятия представлены в таблице 2.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Таблица 2

| №п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Источник финанси- рования |  |  |  | Объем финанси- рования тыс. руб. |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосред ственный результат реализации мероприятий |  |  |  | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |
| Благоустройство Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Сбор случайного мусора по улицам города (класс мусора 5) |  |  | всего |  | 16251,4 |  |  | 2243,3 |  |  | 2300,0 |  |  | 2350,0 |  | 2400,0 |  | 2108,1 |  | 2300,0 | 2550,0 |  |  |  |  |  | 38,9км | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 16251,4 |  |  | 2243,3 |  |  | 2300,0 |  |  | 2350,0 |  | 2400,0 |  | 2108,1 |  | 2300,0 | 2550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Ликвидация стихийных свалок по городу, в т.ч. КГМ (класс мусора 5) |  |  | всего |  | 11455,1 |  |  | 1983,1 |  |  | 800,0 |  |  | 830,0 |  | 1460,0 |  | 782,0 |  | 2800,0 | 2800,0 |  |  |  |  |  | 6955т | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 11455,1 |  |  | 1983,1 |  |  | 800,0 |  |  | 830,0 |  | 1460,0 |  | 782,0 |  | 2800,0 | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Сбор и вывоз крупногабаритного мусора бункеровозами на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района(класс мусора 5) |  |  | всего |  | 4438,6 |  |  | 0,00 |  |  | 1113,8 |  |  | 1200,00 |  | 1050,0 |  | 1074,8 |  | - | - |  |  |  |  |  | 35054м3 | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 4438,6 |  |  | 0,00 |  |  | 1113,8 |  |  | 1200,0 |  | 1050,0 |  | 1074,8 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  | Уборка территории в районе пересечения улиц Первомайская и Пушкина с прилегающей территорией (класс мусора 5) |  |  | всего |  | 529,74 |  |  | 154,74 |  |  | 185,0 |  |  | 190,0 |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  | 9000м2 | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 529,74 |  |  | 154,74 |  |  | 185,0 |  |  | 190,0 |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  | Снос и обрезка аварийных деревьев |  |  | всего |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  | 349м3 | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Устройство, ремонт и закупка материалов для ремонта: детские игровые и спортивные площадки |  |  | всего |  | 1245,9 |  |  | 197,9 |  |  | 105,0 |  |  | 210,0 |  | 278,0 |  | - |  | 225,0 | 230,0 |  |  |  |  |  | 21шт | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1245,9 |  |  | 197,9 |  |  | 105,0 |  |  | 210,0 |  | 278,0 |  | - |  | 225,0 | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  | Отлов безнадзорных животных методом иммобилизации в Новокубанском городском поселении Новокубанского района |  |  | всего |  | 3203,6 |  |  | 286,7 |  |  | 290,0 |  |  | 496,9 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 600,0 | 340,0 |  |  |  |  |  | 1674 животных | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 3203,6 |  |  | 286,7 |  |  | 290,0 |  |  | 496,9 |  | 590,0 |  | 600,0 |  | 600,0 | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  | Механизированная побелка деревьев. |  |  | всего |  | 703,3 |  |  | 80,1 |  |  | 90,1 |  |  | 100,1 |  | 103,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |  | 1135 дер. | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 703,3 |  |  | 80,1 |  |  | 90,1 |  |  | 100,1 |  | 103,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  |  | Срезка кустарников и мелколесья бульдозером |  |  | всего |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  | 2400м2 | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  |  | Кошение сорной растительности тракторной косилкой на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района. |  |  | всего |  | 2487,107 |  |  | 161,6 |  |  | 170,0 |  |  | 335,407 |  | 350,0 |  | 470,1 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  | 723,3га | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2487,107 |  |  | 161,6 |  |  | 170,0 |  |  | 335,407 |  | 350,0 |  | 470,1 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  |  | Полив деревьев на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района. |  |  | всего |  | 170,0 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 50,0 |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  | 181 дерево | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 170,0 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 50,0 |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  |  | Очистка щитов объявлений на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  | всего |  | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  | 26 щитов | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  |  | Закупка электротоваров для нужд Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  | всего |  | 78,0 |  |  | 78,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  | 60 светильников и лампочек | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 78,0 |  |  | 78,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 |  |  | Ремонт стелы с названием "Новокубанск"расположенной по адресу: полоса отвода ФАД "Кавказ" в 3900м на юго-запад от пересечения ул. Одесская и ул. Красная г. Новокубанска |  |  | всего |  | 145,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 70,0 | 75,0 |  |  |  |  |  | 1 стела | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 145,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 70,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 |  |  | Ремонт памятника М.Ю. Лермонтову по ул. Лермонтова в г. Новокубанске |  |  | всего |  | 308,776 |  |  | - |  |  | - |  |  | 308,776 |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  | 1 постамент | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 308,776 |  |  | - |  |  | - |  |  | 308,776 |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 |  |  | Оплата за дополнительно отводимые стоки, поступающие в канализационную систему с поверхности асфальтированных участков на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  | всего |  | 17080,4 |  |  | 824,9 |  |  | 2323,4 |  |  | 2441,0 |  | 2706,8 |  | 2884,3 |  | 2900,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  | 19075,3м3 | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 17080,4 |  |  | 824,9 |  |  | 2323,4 |  |  | 2441,0 |  | 2706,8 |  | 2884,3 |  | 2900,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 |  |  | Коммунально-бытовое оборудование для промежуточного хранения и транспортировки отходов |  |  | всего |  | 46,0 |  |  |  |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 46,0 |  |  |  |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 |  |  | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  | всего |  | 10000,0 |  |  | 9100,0 |  |  | 900,0 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 10000,0 |  |  | 9100,0 |  |  | 900,0 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 |  |  | Дератизация, дезинсекция территорий от блох, клещей, прибрежной зоны водоемов от личинок комара |  |  | местный бюджет |  | 928,9 |  |  | 165,3 |  |  | 45,0 |  |  | 136,5 |  | 167,0 |  | 115,1 |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  | 10 кв.м. | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
| 1.1.20 |  |  | Прочие мероприятия |  |  | местный бюджет |  | 751,693 |  |  | - |  |  | 15,3 |  |  | 99,593 |  | 213,8 |  | - |  | 323,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
| 1.1.21 |  |  | Текущий ремонт пешеходных мостов в г. Новокубанске |  |  | всего |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 мостов | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 |  |  | Очистка дренажной сети протяженностью 14278 м в г. Новокубанске |  |  | Всего |  | 1408,437 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,837 |  | 48,6 |  | 50,0 |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1408,437 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,837 |  | 48,6 |  | 50,0 |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 |  |  | Благоустройство территории по ул. Первомайской в районе многоквартирного дома №95 |  |  | Всего |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 светильников, 4 скамьи, 4 урны | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 |  |  | Ремонт объемных букв и цифр со встроенной неоновой подсветкой, в количестве 27шт., расположенные на пересечении улиц Парковая и Первомайская |  |  | Всего |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 букв 4 цифры | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 |  |  | Приобретение снегоубощика |  |  | Всего |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского район |  |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 |  |  | Услуги автогидроподъемника |  |  | Местный бюджет |  | 296,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 |  |  | Услуги экскаватора |  |  | Местный бюджет |  | 151,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,3 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 |  |  | Приобретение деревьев, кустарников и других зеленых насождений |  |  | Местный бюджет |  | 704,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,8 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | 73041,853 |  |  | 15628,44 |  |  | 8383,6 |  |  | 8808,113 |  | 9617,2 |  | 8751,5 |  | 10988,0 | 10865,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание городского действующего кладбища, расположенного по адресу: примерно в 800м по направлению на юго-запад от ориентира Новокубанский район, г. Новокубанск, пересечение ул. Советской и ул. 8-го Марта, расположенного за пределами участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 |  |  | Ликвидация стихийных свалок на кладбище (класс мусора 5) | всего |  |  |  | 116,67 |  | 116,67 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 2030м3 |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 116,67 |  | 116,67 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 |  |  | Кошение сорной растительности тракторной косилкой и ручной газонокосилкой | всего |  |  |  | 43,903 |  | 43,903 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 2,95га |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 43,903 |  | 43,903 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | 160,573 |  | 160,573 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 |  | Техническое обслуживание уличного освещения Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  | всего |  |  | 1840,0 |  |  | 870,0 |  |  |  |  | 970,0 |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 45км |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1840,0 |  |  | 870,0 |  |  |  |  | 970,0 |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 |  | Ремонт систем наружного освещения Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  | всего |  |  | 425,0 |  |  | 215,4 |  |  |  |  | 209,6 |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 10,7км |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 425,0 |  |  | 215,4 |  |  |  |  | 209,6 |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 |  | Активное электроснабжение (уличное освещение и стела) |  | всего |  |  | 57108,3 |  |  | 5999,3 |  |  |  |  | 7555,0 |  | 7382,0 |  | 7882,0 | 8850,0 |  |  | 10680,0 |  |  | 8760,0 |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 57108,3 |  |  | 5999,3 |  |  |  |  | 7555,0 |  | 7382,0 |  | 7882,0 | 8850,0 |  |  | 10680,0 |  |  | 8760,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 |  | Техническое обслуживание малых архитектурных форм |  | всего |  |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 5 объектов |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 |  | Технологическое присоединение |  | всего |  |  | 631,5 |  |  | - |  |  |  |  | 116,5 |  | 120,0 |  | 15,0 | 140,0 |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 631,5 |  |  | - |  |  |  |  | 116,5 |  | 120,0 |  | 15,0 | 140,0 |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 60134,8 |  |  | 7214,7 |  |  |  |  | 8851,1 |  | 7502,0 |  | 7897,0 | 8990,0 |  |  | 10800,0 |  |  | 8880,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 133337,226 |  |  | 23003,713 |  |  |  |  | 17234,7 |  | 16310,113 |  | 17514,2 | 17741,5 |  |  | 21788,0 |  |  | 19745,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 |  | Строительный контроль |  |  |  |  | 713,1 |  |  | 430,0 |  |  |  |  | 143,0 |  | 132,6 |  | 7,5 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме «Благоустройство» |  |  |  |  | 134050,326 |  |  | 23433,713 |  |  |  |  | 17377,70 |  | 16442,713 |  | 17521,7 | 17741,5 |  |  | 21788,0 |  |  | 19745,0 |  |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере как на федеральном, так и на региональном уровнях, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы.

Привлечение федеральных и краевых средств не планируется.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 134050,326 тыс. руб., в том числе по годам:

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2021 годах | 134050,326 |  |  | 134050,326 |
| 2015 | 23433,713 |  |  | 23433,713 |
| 2016 | 17377,70 |  |  | 17377,70 |
| 2017 | 16442,713 |  |  | 16442,713 |
| 2018 | 17521,7 |  |  | 17521,7 |
| 2019 | 17741,5 |  |  | 17741,5 |
| 2020 | 21788,0 |  |  | 21788,0 |
| 2021 | 19745,0 |  |  | 19745,0 |

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

организует реализацию Подпрограммы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов Подпрограммы, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы, включенных в муниципальной программу (подпрограммы);

проводит оценку эффективности Подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в сети "Интернет".

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы осуществляют ее координаторы.

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Глава Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                                                                                                                  Р.Р. Кадыров