Приложение № 2

к муниципальной программе

Новокубанского городского

поселения Новокубанского района

«Комплексное и устойчивое развитие

в сфере строительства, архитектуры и

дорожного хозяйства» на 2015-2021 г.г.

Паспорт

Подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог местного значения Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015 – 2021 годы.

| Координатор Подпрограммы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Цели Подпрограммы | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Новокубанского городского поселения и создание условий для комфортного проживания граждан. Сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них. Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду. |
| Задачи Подпрограммы | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования Новокубанского городского поселения и их обустройство |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Новокубанского городского поселения Новокубанского района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2021 годы, этапы не предусмотрены |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 60067,4 тыс. руб. в т.ч.: 2015 год – 10722,2 тыс. руб. 2016 год – 3484,8 тыс. руб. 2017 год – 12482,9 тыс. руб. 2018 год – 23460,9 тыс. руб. 2019 год – 2835,0 тыс. руб. 2020 год – 3487,5 тыс. руб. 2021 год – 3594,1 тыс. руб. В том числе за счет местного бюджета 20365,4 тыс. руб., в т. ч.: 2015 год – 1832,2 тыс. руб. 2016 год – 3484,8 тыс. руб. 2017 год – 1998,3 тыс. руб. 2018 год – 3133,5 тыс. руб. 2019 год – 2835,0 тыс. руб. 2020 год – 3487,5 тыс. руб. 20121 год – 3594,1 тыс. руб. За счет краевого бюджета 39702,0 тыс. руб., в т. ч. 2015 год – 8890,0 тыс. руб. 2017 год – 10484,6 тыс.руб. 2018 год – 20327,4 тыс.руб. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации Подпрограммы

Состояние автомобильных дорог  города в настоящее время характеризуется следующими основными показателями:

общая протяженность автомобильных дорог местного значения Новокубанского городского поселения составляет 228,021км, из них в асфальтобетонном исполнении 54,79км, в гравийно-песчаном исполнении 173,231км. За период с 2010 года по 2014 год выполнен ремонт автомобильных дорог в асфальтобетонном и гравийно-песчаном исполнении в количестве 74,836км, а так же 7,734км тротуаров. Но проблема остается, так как после наводнения 2002 года дороги находились в неудовлетворительном состоянии. Прогнозом реализации программы является ремонт автомобильных дорог местного значения.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Новокубанского городского поселения и создание условий для комфортного проживания граждан.

Сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них.

Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования Новокубанского городского поселения и их обустройство

Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Новокубанского городского поселения Новокубанского района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2015 – 2021 годы.

При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий запланировано достижение целевых показателей, приведенных в Таблице1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение в плановом периоде по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог | км отремонтированных дорог | 1,72 | 1,77 | 1,125 | 2,786 | 2,91 | 3,43 | 4,1 |
| 2 | Улучшение состояния проездов и внутридворовых территорий в районе МКД в асфальтобетонном исполнении | м2 | - | - | 477,0 | 403,2 | - | 702,0 | 758,0 |
| 3 | Повышение уровня удобств для пассажиров в результате установки современных остановочных павильонов | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Программные мероприятия представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Источник финанси- рования |  | Объем финанси- рования тыс. руб. |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосред- ственный результат реализации мероприятий |  | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 |  | Цель |  | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Новокубанского городского поселения и создание условий для комфортного проживания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Задачи |  | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования Новокубанского городского поселения и их обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района в том числе: Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» в Новокубанском городском поселении Новокубанского района государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» |  | всего |  | 52505,4 |  | 10100,0 |  | 3217,9 |  | 11619,8 |  | 21397,4 |  | 1350,3 |  | 2390,0 |  |  |  |  | 2430,0 |  | 18,05км |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 39702,0 |  | 8890,0 |  |  |  | 10484,6 |  | 20327,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 12803,4 |  | 1210,0 |  | 3217,9 |  | 1135,2 |  | 1070,0 |  | 1350,3 |  | 2390,0 |  |  |  |  | 2430,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10484,6 |  | 20327,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 555,005 |  | 1070,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт внутридворовых территорий и проездов к дворовой территории многоквартирных домов в г. Новокубанске |  | всего |  | 2177,6 |  | - |  | - |  | 344,1 |  | 473,5 |  | - |  | 650,0 |  |  |  |  | 710,0 |  | 2340,2м3 |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 2177,6 |  | - |  | - |  | 344,1 |  | 473,5 |  | - |  | 650,0 |  |  |  |  | 710,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Изготовление и установка остановочных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  | всего |  | 406,0 |  | 50,0 |  | - |  | 56,0 |  | 65,0 |  | 70,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | 85,0 |  | 7шт |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 406,0 |  | 50,0 |  | - |  | 56,0 |  | 65,0 |  | 70,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Поставка гравийно-песчаной смеси |  | всего |  | 4452,0 |  | 571,0 |  | 219,0 |  | 350,0 |  | 1312,3 |  | 1299,7 |  |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 4452,0 |  | 571,0 |  | 219,0 |  | 350,0 |  | 1312,3 |  | 1299,7 |  |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 59541,0 |  | 10721,0 |  | 3436,9 |  | 12369,9 |  | 23248,2 |  | 2720,0 |  |  |  | 3470,0 |  |  | 3575,0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Проверка смет и услуги технадзора (1%+1,4%) |  |  |  | 526,4 |  | 50*2,4= 1,2 |  | 1995,5*2,4=47,9 |  | 113,0 |  | 212,7 |  | 115,0 |  |  |  | 730*2,4= 17,5 |  |  | 795*2,4=19,1 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 60067,4 |  | 10722,2 |  | 3484,8 |  | 12482,9 |  | 23460,9 |  | 2835,0 |  |  |  | 3487,5 |  |  | 3594,1 |  |  |  |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере как на федеральном, так и на региональном уровнях, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы.

Привлечение федеральных средств не планируется. Привлечение краевых средств планируется после принятия Закона Краснодарского края о бюджете и постановления главы (губернатора) Краснодарского края о распределении субсидии на софинансирование мероприятий указанных в подпрограмме.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного и краевого бюджета составляет 60067,4 тыс. руб., в том числе по годам:

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет* | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2021 годах | 60067,4 | - | 39702,0 | 20365,4 |
| 2015 | 10722,2 | - | 8890,0 | 1832,2 |
| 2016 | 3484,8 | - | - | 3484,8 |
| 2017 | 12482,9 | - | 10484,6 | 1998,3 |
| 2018 | 23460,9 | - | 20327,4 | 3133,5 |
| 2019 | 2835,0 | - | - | 2835,0 |
| 2020 | 3487,5 | - | - | 3487,5 |
| 2021 | 3594,1 | - | - | 3594,1 |

*В целях реализации мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

организует реализацию Подпрограммы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов Подпрограммы, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы, включенных в муниципальной программу (подпрограммы);

проводит оценку эффективности Подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в сети "Интернет".

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы осуществляют ее координаторы.

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Глава Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                                                                                                          Р.Р. Кадыров