Приложение №1

к муниципальной программе

Новокубанского городского

поселения Новокубанского района

«Комплексное и устойчивое развитие

в сфере строительства, архитектуры и

дорожного хозяйства» на 2015-2021 г.г.

Паспорт

Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015 – 2021годы

| Координатор Подпрограммы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Цели Подпрограммы | Совершенствование организации движения транспортных и пешеходных потоков на территории городского поселения. Повышения уровня эксплуатационного состояния, как опасных участков, так и улично-дорожной сети города в целом. Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма. |
| Задачи Подпрограммы | Совершенствование организации движения транспортных и пешеходных потоков на территории городского поселения, повышение уровня эксплуатационного состояния, как опасных участков, так и улично-дорожной сети города в целом, повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма. Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем наружного освещения Новокубанского городского поселения. Повышение уровня благоустройства на основе комплексного подхода к ремонту существующих установок систем уличного освещения. Снижение эксплуатационных расходов на содержание систем наружного освещения. |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2021 годы, этапы не предусмотрены |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 79046,562 тыс. руб.: 2015 год – 6871,034 тыс. руб. 2016 год – 9788,6 тыс. руб. 2017 год – 16109,328 тыс. руб. 2018 год – 9320,8 тыс. руб. 2019 год – 11473,2 тыс. руб. 2020 год – 15748,4 тыс. руб. 2021 год – 9735,2 тыс. руб. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации Подпрограммы

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств. По их вине ежедневно происходит более 90% ДТП, в среднем 75% - допускают водители индивидуального транспорта. С начала 2014 года в Новокубанском районе совершено 630 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 19 человек и 63 пострадали. Причиной основного количества ДТП является низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения, каждое четвертое происшествие совершено из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения, каждое пятое из-за выезда на полосу встречного движения. Анализ аварийности показывает, что по прежнему одним из основных видов ДТП остается наезд на пешеходов (каждое третье ДТП или 32% от общего числа) вместе с тем 80% наездов на пешеходов совершается на улично-дорожной сети населенных пунктов, причем более половины в ночное время суток.

Проблемы обеспечения безопасности движения предлагается решить путем реализации ряда мероприятий, определенных муниципальной программой по обеспечению безопасности дорожного движения.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:

- совершенствование организации движения транспортных и пешеходных потоков на территории городского поселения;

- повышения уровня эксплуатационного состояния, как опасных участков, так и  улично-дорожной сети города в целом;

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма.

Совершенствование организации движения транспортных и пешеходных потоков на территории городского поселения, повышение уровня эксплуатационного состояния, как опасных участков, так и улично-дорожной сети города в целом, повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма. Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем наружного освещения Новокубанского городского поселения.

Повышение уровня благоустройства на основе комплексного подхода к ремонту существующих установок систем уличного освещения.

Снижение эксплуатационных расходов на содержание систем наружного освещения.

Автоматизация систем управления наружным освещением.

Экономическая эффективность и результативность реализации Подпрограммы в основном зависят от степени достижения целевых показателей.

При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий запланировано достижение целевых показателей, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение в плановом периоде по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  | 2021 год |
| 1 | Цель | Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обновленная разметка проезжей части автомобильных дорог | м2 | 996,64 | 996,64 | 1716,9 | 1716,9 | 1716,9 | 1716,9 |  | 1716,9 |  |
| 1.1.2 | Восстановленная осевая разметка автомобильных дорог | км | 25,2 | 25,2 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |  | 27,8 |  |
| 1.1.3 | Постоянная техническая исправность светофорных объектов | шт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  |
| 1.1.4 | Очищенные от снега и наледи дороги и тротуары | км дорог/ м2 тротуаров | 156380/23200 | 156380/23200 | 156380/23200 | 156380/23200 | 156380/23200 | 156380/23200 |  | 156380/23200 |  |
| 1.1.5 | Содержание мостов через канал согласно требованиям ОГИБДД | мост | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| 1.1.6 | Содержание бордюров согласно требованиям ОГИБДД | м | 7295 | 7295 | 7902 | 7902 | 7295 |  | 7295 | 7295 |  |
| 1.1.7 | Выполнение мероприятий по установке дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения автомобильных дорог по предписаниям ОГИБДД | шт | 85 | 85 | 78 | 78 | 143 |  | 143 | 143 |  |
| 1.1.8 | Улучшение состояния дорог в асфальтобетонном исполнении | м2 | 2673 | 2673 | 4249 | 3800 | 3455 |  | 2673 | 2673 |  |
| 1.1.9 | Создание безопасного дорожного движения для пешеходов | м | 488 | 467 | 634,5 | 549 | 421 |  | 400 | 400 |  |
| 1.1.10 | Понижение общего уровня грунтовых вод за счет ухода за дренажной системой | м | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |  | 420 | 420 |  |
| 1.1.11 | Увеличение протяженности улиц с системой наружного освещения | км | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 1,9 | 10,3 |  | 1,3 | 1,3 |  |

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Программные мероприятия представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финанси- рования тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосред- ственный результат реализации мероприятий | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1 | Восстановление разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего | 4654,7 | 320,0 | 564,5 | 730,0 | 602,9 | 746,7 | 900,6 | 790,0 | 1716,9м2 восстановленной разметки | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4648,4 | 320,0 | 564,5 | 730,0 | 602,9 | 746,7 | 900,6 | 790,0 |  |  |
| 1.1.2 | Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего | 1838,493 | 236,704 | 237,9 | 200,289 | 233,4 | 269,9 | 330,3 | 330,0 | 27,8 км восстановленной разметки | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1838,493 | 236,704 | 237,9 | 200,289 | 233,4 | 269,9 | 330,3 | 330,0 |  |  |
| 1.1.3 | Техническое обслуживание светофорных объектов г. Новокубанска | всего | 3593,169 | 509,669 | 539,0 | 569,0 | 445,5 | 500,0 | 510,0 | 520,0 | 7 объектов обслуживаемых светофоров | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3593,169 | 509,669 | 539,0 | 569,0 | 445,5 | 500,0 | 510,0 | 520,0 |  |  |
| 1.1.4 | Борьба с зимней скользкостью по г. Новокубанску | всего | 4312,114 | 419,0 | 490,0 | 693,414 | 590,0 | 715,2 | 664,5 | 740,0 | Очищенных от снега 156380 м дорог и 23200 м2 тротуаров | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4312,114 | 419,0 | 490,0 | 693,414 | 590,0 | 715,2 | 664,5 | 740,0 |  |  |
| 1.1.5 | Мойка, ремонт и окраска мостов по адресам: г. Новокубанск, ул. Ленина; г. Новокубанск, ул. Первомайская; г. Новокубанск, ул. Советская | всего | 258,52 | 45,32 | 49,5 | 54,5 | - | 35,2 | 36,0 | 38,0 | 3 моста | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 258,52 | 45,32 | 49,5 | 54,5 | - | 35,2 | 36,0 | 38,0 |  |  |
| 1.1.6 | Окрашивание бордюров вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего | 1155,5 | 220,2 | 193,3 | 98,4 | 107,8 | 125,8 | 200,0 | 210,0 | 2050,2м2 окрашенных бордюров | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1155,5 | 220,2 | 193,3 | 98,4 | 107,8 | 125,8 | 200,0 | 210,0 |  |  |
| 1.1.7 | Приобретение, установка и ремонт дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего | 1704,625 | 242,9 | 235,5 | 197,425 | 335,0 | 223,8 | 220,0 | 250,0 | Установка и замена 755дорожных знаков | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1704,625 | 242,9 | 235,5 | 197,425 | 335,0 | 223,8 | 220,0 | 250,0 |  |  |
| 1.1.8 | Ямочный ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего | 15980,7 | 1580,8 | 2657,9 | 2600,0 | 2067,2 | 2308,0 | 2640,6 | 2126,2 | 18711м2 отремонтированных участков дорог | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 15980,7 | 1580,8 | 2657,9 | 2600,0 | 2067,2 | 2308,0 | 2640,6 | 2126,2 |  |  |
| 1.1.9 | Устройство металлических пешеходных ограждений с закупкой материалов | всего | 798,9 | - | 133,0 | - | 160,9 | 170,0 | 165,0 | 170,0 | 1334м ограды | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 798,9 | - | 133,0 | - | 160,9 | 170,0 | 165,0 | 170,0 |  |  |
| 1.1.10 | Содержание и очистка от посторонних предметов дренажной сети | всего | 1886,13 | 235,13 | 251,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 4200м | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1886,13 | 235,13 | 251,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 |  |  |
| 1.1.11 | Очистка бордюров от наносного грунта и мусора | всего | 3378,45 | 470,15 | 460,3 | 490,0 | 500,0 | 408,0 | 520,0 | 530,0 | 7295м | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3378,45 | 470,15 | 460,3 | 490,0 | 500,0 | 408,0 | 520,0 | 530,0 |  |  |
| 1.1.12 | Замена транспортных и пешеходных светофоров | всего | 2344,341 | 759,541 | 949,0 | 568,9 |  | 20,2 | 46,7 |  | Три светофорных объекта | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2344,341 | 759,541 | 949,0 | 568,9 |  | 20,2 | 46,7 |  |  |  |
| 1.13 | Установка односекционных светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах в г. Новокубанске | всего | 403,6 |  |  |  | 153,5 | 125,1 | 125,0 |  | 34 объекта | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 403,6 |  |  |  | 153,5 | 125,1 | 125,0 |  |  |  |
| 1.1.14 | Ремонт тротуаров с асфальтобетонным покрытием общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего | 9459,37 | 1086,57 | 1150,0 | 1612,0 | 675,6 | 885,2 | 2800,0 | 1250,0 | 3,4км | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9459,37 | 1086,57 | 1150,0 | 1612,0 | 675,6 | 885,2 | 2800,0 | 1250,0 |  |  |
| 1.1.15 | Текущий ремонт автомобильных дорог с гравийно-песчаным покрытием общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего | 1907,5 | 361,5 | 1546,0 |  |  | - | - | - | 91 км | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1907,5 | 361,5 | 1546,0 |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.16 | Замена бортовых камней на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего | 700,0 | - | 100,0 | 600,0 | - | - | - | - | 398 м | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 700,0 | - | 100,0 | 600,0 | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.17 | Ремонт ул. Прикубанской от дома №8 до ул. Коммунаров в г. Новокубанске | всего | 222,55 | 222,55 | - | - | - | - | - | - | 101м | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 222,55 | 222,55 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.18 | Приобретение автогрейдера | всего | 5284,0 |  |  | 5284,0 |  |  |  |  | 1 маш | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5284,0 |  |  | 5284,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Закупка электротоваров для нужд Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего | 372,1 | - | - | 302,1 | - | 70,0 |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 372,1 | - | - | 302,1 | - | 70,0 |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Техническое обслуживание уличного освещения Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего | 6466,1 | - | - | 970,0 | 1000,0 | 1496,1 | 1500,0 | 1500,0 | 12,8км | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6466,1 | - | - | 970,0 | 1000,0 | 1496,1 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| 1.1.21 | Ремонт систем наружного освещения Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего | 4624,7 |  |  |  | 629,0 | 1454,6 | 1741,1 | 800,0 | 8,6 км | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4624,7 |  |  |  | 629,0 | 1454,6 | 1741,1 | 800,0 |  |  |
| 1.1.22 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | всего | 1300,0 |  |  |  | 1300,0 |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1300,0 |  |  |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Изготовление проектной документации сети наружного электрического освещения по ул. Западной в г. Новокубанске , по ул. Рождественской в г. Новокубанске | всего | 140,0 |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |  | 2 проекта | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 140,0 |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
| 1.1.24 | Устройство сети наружного электрического освещения по ул. Западной в г. Новокубанске | всего | 3498,3 |  |  |  |  | 1398,3 | 2100,0 |  | 1,5км | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3498,3 |  |  |  |  | 1398,3 | 2100,0 |  |  |  |
| 1.1.25 | Прочие мероприятия |  | 1024,4 |  | - | 640,0 | 100,0 | 94,4 | 90,0 | 100,0 |  |  |
| 1.1.26 | Изготовление проектной документации реконструкции тротуаров в г. Новокубанске | всего | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |  | 6 тротуаров | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  | Итого |  | 77908,262 | 6710,034 | 9556,9 | 15870,028 | 9170,8 | 11396,5 | 15549,8 | 9654,2 |  |  |
| 1.1.27 | Проверка смет и услуги технадзора (1+1,4%) |  | 1138,3 | 161,0 | 231,7 | 239,3 | 150,0 | 76,7 | (2100+ 1741,1+ 2800,0+ 2640,6)* 0,0214= 198,6 | 81,0 |  |  |
|  | Всего |  | 79046,562 | 6871,034 | 9788,6 | 16109,328 | 9320,8 | 11473,2 | 15748,4 | 9735,2 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере как на федеральном, так и на региональном уровнях, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы.

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2015-2021 годы составляет 79046,562 тыс. руб.

Привлечение федеральных и краевых средств не планируется.

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы будет уточняться в зависимости от принятых решений об объемах выделенных средств.

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2021 годах | 79046,562 | - | - | 79046,562 |
| 2015 | 6871,034 | - | - | 6871,034 |
| 2016 | 9788,6 | - | - | 9788,6 |
| 2017 | 16109,328 | - | - | 16109,328 |
| 2018 | 9320,8 | - | - | 9320,8 |
| 2019 | 11473,2 | - | - | 11473,2 |
| 2020 | 15748,4 | - | - | 15748,4 |
| 2021 | 9735,2 | - | - | 9735,2 |

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:

организует реализацию Подпрограммы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов Подпрограммы, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы, включенных в муниципальной программу (подпрограммы);

проводит оценку эффективности Подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в сети "Интернет".

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы осуществляют ее координаторы.

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района

Глава Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                                                                                                             Р.Р. Кадыров