0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение

к постановлению администрации

Новокубанского городского

поселения Новокубанского района

от «__» _________2020 года   № ___

Приложение

к постановлению администрации

Новокубанского городского

поселения Новокубанского района

от «30» октября 2014 года № 1002

Паспорт

Муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015–2021годы

| Координатор муниципальной программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района Отдел имущественных и земельных отношений Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района Отдел имущественных и земельных отношений Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы: «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015 – 2021 годы. «Ремонт автомобильных дорог местного значения» на 2015 – 2021 годы. «Управление муниципальным имуществом» на 2015–2021 годы |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Отдельные мероприятия программы | Мероприятия по подготовке градостроительной и землеустроительной документации |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Новокубанского городского поселения и создание условий для комфортного проживания граждан. Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, и переселение в благоустроенное жилье граждан, проживающих в помещениях, непригодных для проживания. |
| Задачи муниципальной программы | Совершенствование организации движения транспортных и пешеходных потоков на территории городского поселения, повышение уровня эксплуатационного состояния, как опасных участков, так и улично-дорожной сети города в целом, повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма. Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения, повышение транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети Новокубанского городского поселения Новокубанского района. Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем наружного освещения Новокубанского городского поселения. Разработка и корректировка документов территориального планирования, подготовка градостроительной и землеустроительной документации Новокубанского городского поселения Новокубанского района во взаимосвязи с документацией федерального и краевого уровней. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. Подготовка соглашений о выкупе жилых помещений и земельного участка у собственников изымаемых жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Ленина, 1,признанным аварийным и подлежащим реконструкции, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Ремонт автомобильных дорог местного значения Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Инвентаризация и паспортизация муниципального жилого фонда, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций. Государственная регистрация права муниципальной собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю. Инвентаризация, паспортизация и оформление бесхозяйного имущества. Подготовка документации для проведения аукциона на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного временного пользования на имущество находящееся, в муниципальной собственности. Подготовка технической документации, оценка муниципального имущества, оценка права аренды муниципального имущества. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, и переселение в благоустроенное жилье граждан, проживающих в помещениях, непригодных для проживания. Подготовка соглашений о выкупе жилых помещений и земельного участка у собственников изымаемых жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Ленина, 1,признанным аварийным и подлежащим реконструкции, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Топосъемка земельных участков, предназначенных для осуществления строительства муниципальных объектов. Межевание земельных участков и подготовка землеустроительных дел. Подготовка документации по проектам планировки и межевания территорий для строительства линейных объектов – газопроводов в целях обеспечения газоснабжением жителей городского поселения. Техническая поддержка и абонентское обслуживание автоматизированной системы управления муниципальной собственностью. Внесение изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки Новокубанского городского поселения Новокубанского района. Подготовка схемы водоснабжения и водоотведения Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края на период до 2026 года. Актуализация на 2018 год. Подготовка схемы теплоснабжения Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края на период до 2030 года. Актуализация на 2018 год. Подготовка сведений о границах территориальных зон Новокубанского городского поселения Новокубанского района для внесения в государственный кадастр недвижимости по документам градостроительного зонирования. Оживление производства в смежных отраслях экономики |
| Этапы и сроки реализации | Реализуется с 2015 года по 2021 год, этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 194964,607 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 18523,234 тыс. руб. 2016 год – 14463,2 тыс. руб. 2017 год – 33880,973 тыс. руб. 2018 год – 34077,2 тыс. руб. 2019 год – 16037,4 тыс. руб. 2020 год - 60689,9 тыс. руб. 2021 год – 17292,7 тыс. руб. В т. ч. за счет местного бюджета 125284,507 тыс. руб. в т. ч.: 2015 год – 9633,234 тыс. руб. 2016 год – 14463,2 тыс. руб. 2017 год – 23396,373 тыс. руб. 2018 год – 13749,8 тыс. руб. 2019 год – 16037,4 тыс. руб. 2020 год – 30711.8 тыс. руб. 2021 год – 17292,7 тыс. руб. За счет краевого бюджета 69680,1 тыс. руб., в т.ч. 2015год – 8890,0 тыс. руб. 2017год – 10484,6 тыс. руб. 2018 год – 20327,4 тыс. руб. 2020 год – 29978,1 тыс. руб. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015 – 2021 годы. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 79046,562 тыс. руб.: 2015 год – 6871,034 тыс. руб. 2016 год – 9788,6 тыс. руб. 2017 год – 16109,328 тыс. руб. 2018 год – 9320,8 тыс. руб. 2019 год – 11473,2 тыс. руб. 2020 год – 15748,4 тыс. руб. 2021 год – 9735,2 тыс. руб. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог местного» на 2015 – 2021 годы. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 93406,8 тыс. руб. в т.ч.: 2015 год – 10722,2 тыс. руб. 2016 год – 3484,8 тыс. руб. 2017 год – 12482,9 тыс. руб. 2018 год – 23460,9 тыс. руб. 2019 год – 3345,1 тыс. руб. 2020 год – 35275,9 тыс. руб. 2021 год – 4635,0 тыс. руб. В том числе за счет местного бюджета 23726,7 тыс. руб., в т. ч.: 2015 год – 1832,2 тыс. руб. 2016 год – 3484,8 тыс. руб. 2017 год – 1998,3 тыс. руб. 2018 год – 3133,5 тыс. руб. 2019 год – 3345,1 тыс. руб. 2020 год – 5297,8 тыс. руб. 20121 год – 4635,0 тыс. руб. За счет краевого бюджета 69680,1 тыс. руб., в т. ч. 2015 год – 8890,0 тыс. руб. 2017 год – 10484,6 тыс.руб. 2018 год – 20327,4 тыс. руб. 2020 год – 29978,1 тыс. руб. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2021 годы» Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20506,745 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год – 930,0 тыс. руб. 2016 год – 829,8 тыс. руб. 2017 год – 5022,445 тыс. руб. 2018 год – 944,5 тыс. руб. 2019 год – 951,9 тыс. руб. 2020 год – 9265,6 тыс. руб. 2021 год – 2562,5 тыс. руб. Прочие мероприятия программы Общий объем финансирования прочих мероприятий составляет 2004,5 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год – 0,00 тыс. руб. 2016 год – 360,0 тыс. руб. 2017 год – 266,3 тыс. руб. 2018 год – 351.0 тыс. руб. 2019 год – 267,2 тыс. руб. 2020 год –400,0 тыс. руб. 2021 год - 360,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района Отдел имущественных и земельных отношений администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств. По их вине ежедневно происходит более 90% ДТП, в среднем 75% - допускают водители индивидуального транспорта. С начала 2014 года в Новокубанском районе совершено 630 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 19 человек и 63 пострадали. Причиной основного количества ДТП является низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения, каждое четвертое происшествие совершено из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения, каждое пятое из-за выезда на полосу встречного движения. Анализ аварийности показывает, что по прежнему одним из основных видов ДТП остается наезд на пешеходов (каждое третье ДТП или 32% от общего числа) вместе с тем 80% наездов на пешеходов совершается на улично-дорожной сети населенных пунктов, причем более половины в ночное время суток.

Проблемы обеспечения безопасности движения предлагается решить путем реализации ряда мероприятий, определенных муниципальной программой по обеспечению безопасности дорожного движения.

Состояние автомобильных дорог  города в настоящее время характеризуется следующими основными показателями:

общая протяженность автомобильных дорог местного значения Новокубанского городского поселения составляет 228,021км, из них в асфальтобетонном исполнении 54,79км, в гравийно-песчаном исполнении 173,231км. За период с 2010 года по 2013 год выполнен ремонт автомобильных дорог в асфальтобетонном и гравийно-песчаном исполнении в количестве 74,167км, а так же 7,734км тротуаров. Но проблема остается, так как после наводнения 2002 года дороги находились в неудовлетворительном состоянии. Прогнозом реализации программы является ремонт тротуаров и автомобильных дорог местного значения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки муниципального образования Новокубанское городское поселение Новокубанского района, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Однако процедуры подготовки и согласования документов территориального планирования, проектов планировки, разработки проектной документации, получение результатов государственной экспертизы, выдача разрешений на строительство, а также на ввод объекта в эксплуатацию требуют существенных временных ресурсов.

В 2012 году разработан и утвержден генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края.

В 2014 году разработаны и утверждены правила землепользования и застройки Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края.

Однако из-за невысокой доходности бюджета поселения, внесение изменений в правила землепользования и застройки Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края и подготовка сведений о границах территориальных зон Новокубанского городского поселения Новокубанского района для внесения в государственный кадастр недвижимости по документам градостроительного зонирования не предоставляется возможным без софинансирования из краевого бюджета.

В ходе реализации мероприятий в рамках указанного направления муниципальное образование Новокубанское городское поселение Новокубанского района  будет обеспечено документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, отвечающими требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ муниципальная собственность определена как экономическая основа местного самоуправления. Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных от субъекта Российской Федерации, путем наиболее целесообразного использования собственного имущества муниципальным образованием. Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.

Одним из средств повышения эффективности использования и развития муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не используемого (невостребованного) для выполнения закрепленных за органом местного самоуправления полномочий.

Управление муниципальным имуществом основывается на принципах строгого соответствия состава муниципального имущества полномочиям органов местного самоуправления и обеспечения эффективности использования имущества при оптимальном уровне расходов на управление.

Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, расположенных в границах Новокубанского городского поселения Новокубанского района, не может быть осуществлено без построения целостной системы учета таких объектов, а также их правообладателей.

С 2008 года на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района проводится комплексная работа по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками.

Для реализации этих полномочий образован отдел имущественных отношений администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района. Основными направлениями деятельности данного отдела являются оказание муниципальных 
услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере земельно-имущественных отношений.

Отдел имущественных отношений администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района осуществляет полномочия, которые возложены на органы местного самоуправления в данной сфере, в т.ч. изготовление технической документации на объекты недвижимости, государственную регистрацию прав муниципальной собственности на имущественный комплекс (объект, земля) и права оперативного управления, формирует реестры объектов недвижимости и земельных участков на основании данных 
государственной регистрации права муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района, осуществляет функции управления и распоряжения земельными участками, объектами недвижимости, обеспечивает эффективность их использования, осуществляет муниципальный земельный контроль.

Одной из главных проблем, препятствующих реализации законодательных актов в области регулирования земельно-имущественных отношений, является недостаточная возможность внедрения на практике новых эффективных экономических механизмов в сфере управления недвижимостью в связи с отсутствием достоверных сведений о земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости.

Свыше 70 процентов зданий, строений, сооружений, отдельных помещений имеют устаревшие технические паспорта или вообще не проходили техническую инвентаризацию. Выявляемые бесхозяйные объекты недвижимости перед постановкой на учет должны быть идентифицированы с оформлением землеустроительного дела и технического паспорта (плана описания) - документов, подтверждающих факт существования объекта недвижимости. Как следствие, объекты недвижимости не используются как полноценный актив, что является сдерживающим фактором инвестиционной активности и развития предпринимательства на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельно-имущественных отношений программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации Подпрограммы. В рамках Подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целевые показатели и критерии муниципальной программы, позволяющие оценивать эффективность ее реализации по годам, представлены в таблице 1.

Реализация мероприятий программы рассчитана на 2015 -2021 годы.

Таблица 1

| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение в плановом периоде по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |
| 1. Цель |  | Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района; Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог; создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Задачи |  | Совершенствование организации движения транспортных и пешеходных потоков на территории городского поселения, повышение уровня эксплуатационного состояния, как опасных участков, так и улично-дорожной сети города в целом, повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма. Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения, повышение транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети Новокубанского городского поселения Новокубанского района. инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем наружного освещения Новокубанского городского поселения. Повышение уровня благоустройства на основе комплексного подхода к ремонту существующих установок систем уличного освещения. Снижение эксплуатационных расходов на содержание систем наружного освещения Подготовка документации для проведения аукциона на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного временного пользования на имущество находящееся, в муниципальной собственности. Подготовка технической документации, оценка муниципального имущества, подлежащего приватизации. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, и переселение в благоустроенное жилье граждан, проживающих в помещениях, непригодных для проживания, подготовка соглашений о выкупе жилых помещений и земельного участка у собственников изымаемых жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новокубанск, ул. Ленина, 1, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Топосъемка земельных участков, предназначенных для осуществления строительства муниципальных объектов. Межевание земельных участков и подготовка землеустроительных дел. Подготовка документации по проектам планировки и межевания территорий для строительства линейных объектов – газопроводов в целях обеспечения газоснабжением жителей городского поселения. Техническая поддержка и абонентское обслуживание автоматизированной системы управления муниципальной собственностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015 – 2021 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Обновленная разметка проезжей части автомобильных дорог | м2 | 996,64 |  |  | 996,64 |  |  |  | 1716,9 |  |  |  |  | 1716,9 |  |  | 1716,9 |  |  | 1716,9 |  |  | 1716,9 |
| 1.1.2 |  | Восстановленная осевая разметка автомобильных дорог | км | 25,2 |  |  | 25,2 |  |  |  | 27,8 |  |  |  |  | 27,8 |  |  | 27,8 |  |  | 27,8 |  |  | 27,8 |
| 1.1.3 |  | Постоянная техническая исправность светофорных объектов | шт | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |
| 1.1.4 |  | Очищенные от снега и наледи дороги и тротуары | км дорог/ м2 тротуаров | 156380/ 23200 |  |  | 156380/ 23200 |  |  |  | 156380/ 23200 |  |  |  |  | 156380/ 23200 |  |  | 156380/ 23200 |  |  | 156380/ 23200 |  |  | 156380/ 23200 |
| 1.1.5 |  | Содержание мостов через канал согласно требованиям ОГИБДД | мост | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 1.1.6 |  | Содержание бордюров согласно требованиям ОГИБДД | м | 7295 |  |  | 7295 |  |  |  | 7902 |  |  |  |  | 7902 |  |  | 7295 |  |  | 7295 |  |  | 7295 |
| 1.1.7 |  | Выполнение мероприятий по установке дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения автомобильных дорог по предписаниям ОГИБДД | шт | 85 |  |  | 85 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 78 |  |  | 143 |  |  | 143 |  |  | 143 |
| 1.1.8 |  | Улучшение состояния дорог в асфальтобетонном исполнении | м2 | 2683 |  |  | 2673 |  |  |  | 4249 |  |  |  |  | 3800 |  |  | 3455 |  |  | 2673 |  |  | 2673 |
| 1.1.9 |  | Создание безопасного дорожного движения для пешеходов | м | 488 |  |  | 467 |  |  |  | 634,5 |  |  |  |  | 549 |  |  | 421 |  |  | 400 |  |  | 400 |
| 1.1.10 |  | Понижение общего уровня грунтовых вод за счет ухода за дренажной системой | м | 420 |  |  | 420 |  |  |  | 420 |  |  |  |  | 420 |  |  | 420 |  |  | 420 |  |  | 420 |
| 1.1.11 |  | Увеличение протяженности улиц с системой наружного освещения | км | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 1,9 |  |  | 10,3 |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |
| Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог местного значения» на 2015 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. |  | Значение в плановом периоде по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |
| 1.1.12 | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог |  | км отремонтированных дорог |  | 1,72 |  |  |  | 1,77 |  |  |  | 1,125 |  |  |  | 2,786 |  | 2,91 |  |  | 3,43 |  |  | 4,1 |
| 1.1.13 | Улучшение состояния проездов и внутридворовых территорий в районе МКД в асфальтобетонном исполнении |  | м2 |  | 549 |  |  |  | 567 |  |  |  | 477,0 |  |  |  | 403,2 |  | - |  |  | 346,0 |  |  | 758,0 |
| 1.1.14 | Повышение уровня удобств для пассажиров в результате установки современных остановочных павильонов |  | шт |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» на 2015–2021годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Оценка муниципального имущества, оценка арендной платы за пользование муниципальным имуществом |  | количество объектов оценки |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 39 |  |  | 52 |  |  |  | 10 |  | 34 |  |  | 7 |  |
| 1.1.16 | Подготовка проекта Внесение изменений в документы территориального планирования Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края (Генеральный план, Правила землепользования и застройки, Нормативы градостроительного проектирования) |  | количество проектов |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 1.1.17 | Проведение технической инвентаризации с целью изготовления технических паспортов и подготовка технической документации для государственной регистрации права муниципальной собственности, выполнение работ по изготовлению и формированию технических планов для постановки на кадастровый учет |  | количество объектов недвижимости (зданий, сооружений) |  |  | 40 |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 40 |  |  | 35 |  |
| 1.1.18 | Выкуп жилых помещений и земельного участка у собственников изымаемых жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Новокубанск ул. Ленина, 1 |  | Количество жилых помещений |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.1.19 | Межевание земельных участков и подготовка землеустроительных дел |  | количество земельных участков |  |  | 10 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.1.20 | Топосъемка земельных участков |  | количество земельных участков |  |  | 1 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.1.21 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края |  | количество проектов |  |  | - |  | - |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 1.1.22 | Проект планировки и межевания территории под жилой микрорайон, расположенный по улице Дачная, ограниченный с одной стороны улицей Ленинградская, а с другой стороны переулком Отрадный в городе Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края |  | количество проектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.1.23 | Внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новокубанское городское поселение Новокубанского района Краснодарского края |  | количество проектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |
| 1.1.24 | Подготовка схемы теплоснабжения Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края на период до 2030 года. Актуализация на 2018 год |  | количество проектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |
| 1.1.25 | Подготовка схемы водоснабжения и водоотведения Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края на период до 2026 года. Актуализация на 2018 год |  | количество проектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |
| 1.1.26 | Техническая поддержка и абонентское обслуживание автоматизированной системы управления муниципальной собственностью |  | количество проектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.1.27 | Охрана здания по адресу: г.Новокубанск, ул. Ленина, 1 |  | количество объектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 11.1.28 | Контроль за состоянием технических средств охранной и тревожной сигнализации, с применением систем централизованного наблюдения по объекту : водозаборные сооружения, по адресу 855 метров на юго-запад от ориентира Краснодарский край, г. Новокубанск от пересечения улиц Фрунзе и Бамовской |  | количество объектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 1.1.29 | Комплекс мероприятий оперативного и технического обслуживания электросетевого оборудования |  | количество объектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 11.1.30 | Предоставление субсидий МУП Новокубанский городской водоканал на возмещение затрат за здание, расположенное по адресу: г. Новокубанск, ул. Ленина, 5/3 |  | количество объектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 11.1.31 | Разработка проекта реконструкции объекта культурного наследия - многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Ленина, 1 |  | количество проектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |
| 11.1.32 | Разработка демонстрационных материалов из генерального плана Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  | количество проектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 11.1.33 | Текущий ремонт муниципального жилья |  | количество объектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |
| 11.1.34 | Исследование проектной документации по объекту незавершенного строительства: водозаборные сооружения, по адресу 855 метров на юго-запад от ориентира Краснодарский край, г. Новокубанск от пересечения улиц Фрунзе и Бамовской |  | количество объектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 11.1.35 | Проведение обследования технического состояния объекта незавершенного строительства: водозаборные сооружения, по адресу 855 метров на юго-запад от ориентира Краснодарский край, г. Новокубанск от пересечения улиц Фрунзе и Бамовской |  | количество объектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 11.1.36 | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия |  | количество проектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 11.1.37 | Содержание муниципального имущества (оплата обще-домовых нужд ТСЖ Красная, 34, коммунальные услуги водозабор) |  | количество объектов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 11.1.38 | Приобретение узлов учета для ведения учета электроэнергии (на территории МКР «Сахарный») |  | количество приборов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Прочие мероприятия программы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 | Мероприятия по подготовке градостроительной и землеустроительной документации (межевание з/у с проведением топосъемки, определение рыночной стоимости с выделением права аренды з/у, находящегося в муниципальной или государственной собственности) |  | количество земельных участков |  |  | - |  | 80 |  |  |  | 72 |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  | 36 |  |  | 35 |  |

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и достижения установленной муниципальной программой цели предусматривается реализация трех подпрограмм:

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015 – 2021 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование организации движения транспортных и пешеходных потоков на территории городского поселения.

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог местного значения» на 2015 – 2021 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог местного значения, соответствующей потребностям населения и экономики Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2021 годы. Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, обеспечат поступление дополнительных доходов в бюджет Новокубанского городского поселения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финанси- рования тыс. руб. |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосред- ственный результат реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности дорожного движения Новокубанского городского поселения Новокубанского района на 2015 – 2021 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Восстановление разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего |  |  | 4654,7 |  |  | 320,0 |  |  | 564,5 |  |  |  | 730,0 |  |  | 602,9 |  |  | 746,7 |  |  | 900,6 |  |  |  | 790,0 |  |  |  |  | 1716,9м2 восстановленной разметки |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 4654,7 |  |  | 320,0 |  |  | 564,5 |  |  |  | 730,0 |  |  | 602,9 |  |  | 746,7 |  |  | 900,6 |  |  |  | 790,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего |  |  | 1838,493 |  |  | 236,704 |  |  | 237,9 |  |  |  | 200,289 |  |  | 233,4 |  |  | 269,9 |  |  | 330,3 |  |  |  | 330,0 |  |  |  |  | 27,8 км восстановленной разметки |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 1838,493 |  |  | 236,704 |  |  | 237,9 |  |  |  | 200,289 |  |  | 233,4 |  |  | 269,9 |  |  | 330,3 |  |  |  | 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Техническое обслуживание светофорных объектов г. Новокубанска | всего |  |  | 3593,169 |  |  | 509,669 |  |  | 539,0 |  |  |  | 569,0 |  |  | 445,5 |  |  | 500,0 |  |  | 510,0 |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  | 7 объектов обслуживаемых светофоров |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 3593,169 |  |  | 509,669 |  |  | 539,0 |  |  |  | 569,0 |  |  | 445,5 |  |  | 500,0 |  |  | 510,0 |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Борьба с зимней скользкостью по г. Новокубанску | всего |  |  | 4312,114 |  |  | 419,0 |  |  | 490,0 |  |  |  | 693,414 |  |  | 590,0 |  |  | 715,2 |  |  | 664,5 |  |  |  | 740,0 |  |  |  |  | Очищенных от снега 156380 м дорог и 23200 м2 тротуаров |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 4312,114 |  |  | 419,0 |  |  | 490,0 |  |  |  | 693,414 |  |  | 590,0 |  |  | 715,2 |  |  | 664,5 |  |  |  | 740,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мойка, ремонт и окраска мостов по адресам: г. Новокубанск, ул. Ленина; г. Новокубанск, ул. Первомайская; г. Новокубанск, ул. Советская | всего |  |  | 258,52 |  |  | 45,32 |  |  | 49,5 |  |  |  | 54,5 |  |  | - |  |  | 35,2 |  |  | 36,0 |  |  |  | 38,0 |  |  |  |  | 3 моста |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 258,52 |  |  | 45,32 |  |  | 49,5 |  |  |  | 54,5 |  |  | - |  |  | 35,2 |  |  | 36,0 |  |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Окрашивание бордюров вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего |  |  | 1155,5 |  |  | 220,2 |  |  | 193,3 |  |  |  | 98,4 |  |  | 107,8 |  |  | 125,8 |  |  | 200,0 |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  | 2050,2м2 окрашенных бордюров |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 1155,5 |  |  | 220,2 |  |  | 193,3 |  |  |  | 98,4 |  |  | 107,8 |  |  | 125,8 |  |  | 200,0 |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Приобретение, установка и ремонт дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего |  |  | 1704,625 |  |  | 242,9 |  |  | 235,5 |  |  |  | 197,425 |  |  | 335,0 |  |  | 223,8 |  |  | 220,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  | Установка и замена 755 дорожных знаков |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 1704,625 |  |  | 242,9 |  |  | 235,5 |  |  |  | 197,425 |  |  | 335,0 |  |  | 223,8 |  |  | 220,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Ямочный ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего |  |  | 15980,7 |  |  | 1580,8 |  |  | 2657,9 |  |  |  | 2600,0 |  |  | 2067,2 |  |  | 2308,0 |  |  | 2640,6 |  |  |  | 2126,2 |  |  |  |  | 18711м2 отремонтированных участков дорог |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 15980,7 |  |  | 1580,8 |  |  | 2657,9 |  |  |  | 2600,0 |  |  | 2067,2 |  |  | 2308,0 |  |  | 2640,6 |  |  |  | 2126,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Устройство металлических пешеходных ограждений с закупкой материалов | всего |  |  | 798,9 |  |  | - |  |  | 133,0 |  |  |  | - |  |  | 160,9 |  |  | 170,0 |  |  | 165,0 |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  | 1334м ограды |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 798,9 |  |  | - |  |  | 133,0 |  |  |  | - |  |  | 160,9 |  |  | 170,0 |  |  | 165,0 |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Содержание и очистка от посторонних предметов дренажной сети | всего |  |  | 1886,13 |  |  | 235,13 |  |  | 251,0 |  |  |  | 260,0 |  |  | 270,0 |  |  | 280,0 |  |  | 290,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 4200м |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 1886,13 |  |  | 235,13 |  |  | 251,0 |  |  |  | 260,0 |  |  | 270,0 |  |  | 280,0 |  |  | 290,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Очистка бордюров от наносного грунта и мусора | всего |  |  | 3378,45 |  |  | 470,15 |  |  | 460,3 |  |  |  | 490,0 |  |  | 500,0 |  |  | 408,0 |  |  | 520,0 |  |  |  | 530,0 |  |  |  |  | 7295м |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 3378,45 |  |  | 470,15 |  |  | 460,3 |  |  |  | 490,0 |  |  | 500,0 |  |  | 408,0 |  |  | 520,0 |  |  |  | 530,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Замена транспортных и пешеходных светофоров | всего |  |  | 2344,341 |  |  | 759,541 |  |  | 949,0 |  |  |  | 568,9 |  |  |  |  |  | 20,2 |  |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Три светофорных объекта |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 2344,341 |  |  | 759,541 |  |  | 949,0 |  |  |  | 568,9 |  |  |  |  |  | 20,2 |  |  | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Установка односекционных светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах в г. Новокубанске | всего |  |  | 403,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,5 |  |  | 125,1 |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 светофора |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 403,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,5 |  |  | 125,1 |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Ремонт тротуаров с асфальтобетонным покрытием общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего |  |  | 9459,37 |  |  | 1086,57 |  |  | 1150,0 |  |  |  | 1612,0 |  |  | 675,6 |  |  | 885,2 |  |  | 2800,0 |  |  |  | 1250,0 |  |  |  |  | 3,4км |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 9459,37 |  |  | 1086,57 |  |  | 1150,0 |  |  |  | 1612,0 |  |  | 675,6 |  |  | 885,2 |  |  | 2800,0 |  |  |  | 1250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Текущий ремонт автомобильных дорог с гравийно-песчаным покрытием общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего |  |  | 1907,5 |  |  | 361,5 |  |  | 1546,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 91 км |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 1907,5 |  |  | 361,5 |  |  | 1546,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Замена бортовых камней на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего |  |  | 700,0 |  |  | - |  |  | 100,0 |  |  |  | 600,0 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 398 м |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 700,0 |  |  | - |  |  | 100,0 |  |  |  | 600,0 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Ремонт ул. Прикубанской от дома №8 до ул. Коммунаров в г. Новокубанске | всего |  |  | 222,55 |  |  | 222,55 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 101м |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 222,55 |  |  | 222,55 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Приобретение автогрейдера | всего |  |  | 5284,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5284,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 маш |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 5284,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5284,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Закупка электротоваров для нужд Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего |  |  | 372,1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 302,1 |  |  | - |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 372,1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 302,1 |  |  | - |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Техническое обслуживание уличного освещения Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего |  |  | 6466,1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 970,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 1496,1 |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  | 12,8км |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 6466,1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 970,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 1496,1 |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Ремонт систем наружного освещения Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего |  |  | 4624,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,0 |  |  | 1454,6 |  |  | 1741,1 |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  | 8,6км |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 4624,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,0 |  |  | 1454,6 |  |  | 1741,1 |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | всего |  |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 схема |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Изготовление проектной документации сети наружного электрического освещения по ул. Западной в г. Новокубанске, ул. Рождественской в г. Новокубанске | всего |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 проект |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Устройство сети наружного электрического освещения по ул. Западной в г. Новокубанске | всего |  |  | 3498,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398,3 |  |  | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5км |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 3498,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398,3 |  |  | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | Прочие мероприятия |  |  |  | 1024,4 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 640,0 |  |  | 100,0 |  |  | 94,4 |  |  | 90,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 | Изготовление проектной документации реконструкции тротуаров в г. Новокубанске | всего |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 75086,162 |  |  | 6710,034 |  |  | 9556,9 |  |  |  | 15870,028 |  |  | 9170,8 |  |  | 11396,5 |  |  | 15549,8 |  |  |  | 9654,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | Проверка смет и услуги технадзора (1+1,4%) |  |  |  | 1138,3 |  |  | 161,0 |  |  | 231,7 |  |  |  | 239,3 |  |  | 150,0 |  |  | (2308+ 885,2)* 0,024= 76,7 |  |  | 198,6 |  |  |  | 81,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 79046,562 |  |  | 6871,034 |  |  | 9788,6 |  |  |  | 16109,328 |  |  | 9320,8 |  |  | 11473,2 |  |  | 15748,4 |  |  |  | 9735,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения Новокубанского городского поселения Новокубанского района на 2015 – 2021годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 83740,5 |  |  | 10100,0 |  |  | 3217,9 |  |  |  | 11619,8 |  |  |  |  | 21397,4 |  |  | 2197,3 |  |  | 32778,1 |  |  |  |  | 2430,0 |  |  |  |  | 18,05км |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 69680,1 |  |  | 8890,0 |  |  |  |  |  |  | 10484,6 |  |  |  |  | 20327,4 |  |  |  |  |  | 29978,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14060,4 |  |  | 1210,0 |  |  | 3217,9 |  |  |  | 1135,2 |  |  |  |  | 1070,0 |  |  | 2197,3 |  |  | 2800,0 |  |  |  |  | 2430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10484,6 |  |  |  |  | 20327,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,005 |  |  |  |  | 1070,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт внутридворовых территорий и проездов к дворовой территории многоквартирных домов в г. Новокубанске | всего | 1837,6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 344,1 |  |  |  |  | 473,5 |  |  | - |  |  | 310,0 |  |  |  |  | 710,0 |  |  |  |  | 4417,5м2 |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1837,7 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 344,1 |  |  |  |  | 473,5 |  |  | - |  |  | 310,0 |  |  |  |  | 710,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Изготовление, установка и ремонт остановочных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Новокубанского городского поселения Новокубанского района | всего | 924,6 |  |  | 50,0 |  |  | - |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  | 65,0 |  |  | 328,6 |  |  | 340,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  | 7шт |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 924,6 |  |  | 50,0 |  |  | - |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  | 65,0 |  |  | 328,6 |  |  | 340,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Поставка гравийно-песчаной смеси | всего | 6087,1 |  |  | 571,0 |  |  | 219,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  | 1312,3 |  |  | 767,0 |  |  | 1517,8 |  |  |  | 1350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6087,1 |  |  | 571,0 |  |  | 219,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  | 1312,3 |  |  | 767,0 |  |  | 1517,8 |  |  |  | 1350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 92589,8 |  |  | 10721,0 |  |  | 3436,9 |  |  |  | 12369,9 |  |  |  |  | 23248,2 |  |  | 3292,9 |  |  | 34945,9 |  |  |  | 4575,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Проверка смет и услуги технадзора (1%+1,4%) |  | 817,0 |  |  | 50*2,4= 1,2 |  |  | 1995,5*2,4=47,9 |  |  |  | 113,0 |  |  |  |  | 212,7 |  |  | 52,2 |  |  | 330,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 93406,8 |  |  | 10722,2 |  |  | 3484,8 |  |  |  | 12482,9 |  |  |  |  | 23460,9 |  |  | 3345,1 |  |  | 35275,9 |  |  |  | 4635,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальным имуществом Новокубанского городского поселения Новокубанского района» на 2015–2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Оценка муниципального имущества, оценка арендной платы за пользование муниципальным имуществом | местный бюджет |  |  | 360,63 |  |  | 9,9 |  |  | 25,0 |  |  |  | 92,03 |  |  |  |  | 105,2 |  | 23,0 |  | 84,0 |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  | Поступление в бюджет от реализации муниципального имущества и арендной платы за пользование муниципальным имуществом |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 11.1.2 | Подготовка проекта Внесение изменений в документы территориального планирования Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края (Генеральный план, Правила землепользования и застройки, Нормативы градостроительного проектирования) | местный бюджет |  |  | 3587,0 |  |  | - |  |  | 210,3 |  |  |  | 198,0 |  |  |  |  | 190,0 |  | 0 |  | 2588,7 |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для размещения объектов капитального строительства, развития и использования существующих с учетом их местоположения и функционального назначения и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории городского поселения. |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 11.1.3 | Проведение технической инвентаризации с целью изготовления технических паспортов и подготовка технической документации для государственной регистрации права муниципальной собственности, выполнение работ по изготовлению и формированию технических планов для постановки на кадастровый учет | местный бюджет |  |  | 2501,6 |  |  | 730,1 |  |  | 594,5 |  |  |  | 251,6 |  |  |  |  | 153,9 |  | 125,0 |  | 368,0 |  |  | 278,5 |  |  |  |  |  | Уточнение параметров объектов недвижимости, государственная регистрация права муниципальной собственности |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 11.1.4 | Выкуп жилых помещений и земельного участка у собственников изымаемых жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Новокубанск ул. Ленина, 1 | местный бюджет |  |  | 4430,815 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4430,815 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения |  |
| 11.1.5 | Межевание земельных участков и подготовка землеустроительных дел | местный бюджет |  |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Постановка на кадастровый учет земельных участков муниципальной собственности, государственная регистрация права муниципальной собственности |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 1.1.6 | Топосъемка земельных участков | местный бюджет |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Подготовка градостроительного плана земельного участка, предназначенного для осуществления строительства объектов социального назначения, формирование земельного участка для проведения аукциона с целью его предоставления |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 11.1.711. 1.1.7 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края | местный бюджет |  |  | 50,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для размещения объектов капитального развития социального назначения Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, проживающих на территории городского поселения. |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения |  |
| 11.1.8 | Проект планировки и межевания территории под жилой микрорайон, расположенный по улице Дачная, ограниченный с одной стороны улицей Ленинградская, а с другой стороны переулком Отрадный в городе Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края | местный бюджет |  |  | 313,3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 313,3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для размещения объектов капитального развития. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, проживающих на территории городского поселения. |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения |  |
| 1.1.9 | Внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новокубанское городское поселение Новокубанского района Краснодарского края | местный бюджет |  |  | 500,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 500,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, проживающих на территории городского поселения. |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 1.1.10 | Подготовка схемы теплоснабжения Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края на период до 2030 года. Актуализация на 2018 год | местный бюджет |  |  | 60,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, проживающих на территории городского поселения. |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 1.1.11 | Подготовка схемы водоснабжения и водоотведения Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края на период до 2026 года. Актуализация на 2018 год | местный бюджет |  |  | 90,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 90,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, проживающих на территории городского поселения. |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 1.1.12 | Охрана здания по адресу: г. Новокубанск, ул. Ленина, 1 | местный бюджет |  | 318,3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 84,5 |  | 64,8 |  | 84,5 |  |  | 84,5 |  |  |  |  |  | Охрана объекта недвижимости от проникновения в здание неопределенных лиц и его разрушения |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |
| 1.1.13 | Контроль за состоянием технических средств охранной и тревожной сигнализации, с применением систем централизованного наблюдения по объекту: водозаборные сооружения, по адресу 855 метров на юго-запад от ориентира Краснодарский край, г. Новокубанск от пересечения улиц Фрунзе и Бамовской | местный бюджет |  | 330,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 78,0 |  | 84,2 |  | 90,0 |  |  | 78,0 |  |  |  |  |  | Охрана объектов недвижимости на территории водозабора от проникновения неопределенных лиц и их разрушения |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |  |
| 1.1.14 | Комплекс мероприятий оперативного и технического обслуживания электросетевого оборудования | местный бюджет |  |  | 1357,6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19,6 |  | 178,0 |  | 960,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание электросетевого оборудования |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 1.1.15 | Предоставление субсидий МУП Новокубанский городской водоканал на возмещение затрат за здание, расположенное по адресу: г. Новокубанск, ул. Ленина, 5/3 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного обслуживания насосной станции, с целью не допущения подтопления жилых и нежилых зданий грунтовыми водами |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 1.1.16 | Разработка проекта реконструкции объекта культурного наследия - многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Ленина, 1 | местный бюджет |  |  | 700,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 700,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 1.1.17 | Разработка демонстрационных материалов из генерального плана Новокубанского городского поселения Новокубанского района | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Информирование населения города о размещении существующих объектов капитального строительства и инвестиционных проектов на территории Новокубанского городского поселения |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 1.1.18 | Текущий ремонт муниципального имущества | местный бюджет |  |  | 2132,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 110,0 |  | 2022,1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Проведение работ по сохранению объектов недвижимости муниципальной собственности Новокубанского городского |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 1.1.19 | Исследование проектной документации по объекту незавершенного строительства: водозаборные сооружения, по адресу 855 метров на юго-запад от ориентира Краснодарский край, г. Новокубанск от пересечения улиц Фрунзе и Бамовской | местный бюджет |  |  | 80,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 80,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Проведение исследования проектной документации по объекту незавершенного строительства для решения вопроса о возможности завершения строительства с целью его дальнейшего использования |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 1.1.20 | Проведение обследования технического состояния объекта незавершенного строительства: водозаборные сооружения, по адресу 855 метров на юго-запад от ориентира Краснодарский край, г. Новокубанск от пересечения улиц Фрунзе и Бамовской | местный бюджет |  |  | 80,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 80,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Проведение обследования технического состояния по объекту незавершенного строительства для решения вопроса о возможности завершения строительства с целью его дальнейшего использования |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 1.1.21 | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия необходимых для обеспечения нетронутости данных объектов и установления спецрежима использования участков земли | местный бюджет |  |  | 3062,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1562,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  | Установление зон охраны объектов культурного наследия |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 1.1.22 | Содержание муниципального имущества (оплата обще-домовых нужд ТСЖ Красная, 34, коммунальные услуги водозабор) | местный бюджет |  |  | 349,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 193,6 |  | 156,3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Исполнение полномочий администрации Новокубанского городского поселения по содержанию муниципального имущества |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
| 1.1.23 | Приобретение узлов учета для ведения учета электроэнергии (на территории МКР «Сахарный») | местный бюджет |  |  | 13,3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13,3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Исполнение полномочий администрации Новокубанского городского поселения по обеспечению бесперебойного электроснабжения населения МКР «Сахарный» и сокращении потерь электроэнергии |  |  |  |  | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |  |
|  | Итого |  |  |  | 20506,745 |  |  | 930,0 |  |  | 829,8 |  |  |  | 5022,445 |  |  |  |  | 944.5 |  | 951,9 |  | 9265,6 |  |  | 2562,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия программы, в т.ч.: |  |  |  | 2004,5 |  |  | 0,0 |  |  | 360,0 |  |  |  | 266,3 |  |  |  |  | 351,0 |  | 925,0 |  | 400,0 |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по подготовке градостроительной и землеустроительной документации (межевание з/у с проведением топосъемки, определение рыночной стоимости с выделением права аренды з/у, находящегося в муниципальной или государственной собственности) |  |  |  | 2004,5 |  |  | 0 |  |  | 360,0 |  |  |  | 266,3 |  |  |  |  | 351,0 |  | 267,2 |  | 400,0 |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего в том числе: |  |  |  | 194964,607 |  |  | 18523,234 |  |  | 14463,2 |  |  |  | 33880,973 |  |  |  |  | 34077,2 |  | 16037,4 |  | 60689,9 |  |  | 17292,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 125284,507 |  |  | 9633,234 |  |  | 14463,2 |  |  |  | 23396,373 |  |  |  |  | 13749,8 |  | 16037,4 |  | 30711,8 |  |  | 17292,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  | 69680,1 |  |  | 8890,0 |  |  |  |  |  |  | 10484,6 |  |  |  |  | 20327,4 |  |  |  | 29978,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 194964,607 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 18523,234 тыс. руб.

2016 год – 14463,2 тыс. руб.

2017 год – 33880,973 тыс. руб.

2018 год – 34077,2 тыс. руб.

2019 год – 16037,4 тыс. руб.

2020 год -  60689,9 тыс. руб.

2021 год – 17292,7 тыс. руб

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015 – 2021 годы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 76125,862 тыс. руб., в том числе по годам:

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2021 годах | 76125,862 | - | - | 76125,862 |
| 2015 | 6871,034 | - | - | 6871,034 |
| 2016 | 9788,6 | - | - | 9788,6 |
| 2017 | 16109,328 | - | - | 16109,328 |
| 2018 | 9320,8 | - | - | 9320,8 |
| 2019 | 11473,2 | - | - | 11473,2 |
| 2020 | 12827,7 | - | - | 12827,7 |
| 2021 | 9735,2 | - | - | 9735,2 |

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог местного значения» на 2015 – 2021 годы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного и краевого бюджета составляет 93406,8 тыс. руб., в том числе по годам:

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет* | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2021 годах | 93406,8 | - | 69680,1 | 23726,7 |
| 2015 | 10722,2 | - | 8890,0 | 1832,2 |
| 2016 | 3484,8 | - | - | 3484,8 |
| 2017 | 12482,9 | - | 10484,6 | 1998,3 |
| 2018 | 23460,9 | - | 20327,4 | 3133,5 |
| 2019 | 3345,1 | - | - | 3345,1 |
| 2020 | 35275,9 | - | 29978,1 | 5297,8 |
| 2021 | 4635,0 | - | - | 4635,0 |

*В целях реализации мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» на 2015 – 2021 годы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 20506,745 тыс. руб., в том числе по годам:

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2021 годах | 20506,745 | - |  | 20506,745 |
| 2015 | 930,0 |  |  | 930,0 |
| 2016 | 829,8 |  |  | 829,8 |
| 2017 | 5022,445 |  |  | 5022,445 |
| 2018 | 944,5 |  |  | 944,5 |
| 2019 | 951,9 |  |  | 951,9 |
| 2020 | 9265,6 |  |  | 9265,6 |
| 2021 | 2562,5 |  |  | 2562,5 |

Объемы финансирования рассчитаны на основании предварительных смет расходов на проведение мероприятий подпрограммы.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района», утвержденным постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 21.07.2014 года № 668 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новокубанского городского поселения Новокубанского района».

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей

отдельных мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальной программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы, включенных в муниципальной программу (подпрограммы);

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет".

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы осуществляют ее координаторы.

Контроль за выполнением программы осуществляет отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района и отдел имущественных и земельных отношений Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района                                                                                               Р.Р. Кадыров