Приложение

к постановлению администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района

от « ____» ________  2024 года № ___

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района

от «08» сентября 2021 года № 1006

Муниципальная программа Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Новокубанского городского поселения Новокубанского района «Формирование современной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Задачи муниципальной программы | создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы Приоритетные проекты и (или) программы | площадь благоустроенных дворовых территорий Новокубанского городского поселения Новокубанского района; доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий; охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования; площадь благоустроенных общественных территорий; доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий; площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования; объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не выделяются, сроки реализации 2022 – 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета составляет 258861,5 тыс. рублей, в том числе: 2022 год ― 398,0 тыс. руб. 2023 год ― 118484,2 тыс. руб. 2024 год ― 91822,3 тыс. руб. 2025 год ― 5041,3 тыс. руб. 2026 год ― 13815,7 тыс. руб. 2027 год ― 7700,0 тыс. руб. 2028 год – 7200,0 тыс. руб. 2029 год – 7200,0 тыс. руб. 2030 год – 7200,0 тыс. руб. из них: за счет средств местного бюджета 68121,5 тыс. рублей, в том числе: 2022 год ― 398 тыс. руб. 2023 год ― 7729,2 тыс. руб. 2024 год ― 11837,3 тыс. руб. 2025 год ― 5041,3 тыс. руб. 2026 год ― 13815,7 тыс. руб. 2027 год ― 7700,0 тыс. руб. 2028 год – 7200,0 тыс. руб. 2029 год – 7200,0 тыс. руб. 2030 год – 7200,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета 120880,8 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 40895,8 тыс. руб. 2024 год – 79985,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета 69859,2 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 69859,2 тыс. руб. |

- Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере развития городской среды Новокубанского городского поселения

Формирование и совершенствование комфортной, удобной, современной городской среды является одним из приоритетных направлений города Новокубанска. Так, в городе имеются дворовые территории, прилегающие к многоквартирным домам (далее - дворовые территории) и территории соответствующего функционального назначения (площади, центральные улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) (далее - общественные территории), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

По состоянию на 1 января 2021 года жилищный фонд Новокубанского городского поселения Новокубанского района насчитывает 185 многоквартирный дом, площадь дворовых проездов составляет 453 700 м², из них площадь асфальтного покрытия, имеющего разрушения – 85%. На сегодняшний день дворовые территории нуждаются в дополнительном обустройстве автомобильными парковками, а также спортивными и детскими площадками.

Оценивая состояние общественных пространств, необходимо отметить, что в настоящее время в Новокубанском городском поселении Новокубанского района общая площадь парков и скверов составляет 17,9 га. Результаты проведенных комплексных исследований озелененных общественных территорий свидетельствуют о недостаточности в Новокубанском городском поселении Новокубанского района общегородских площадок и зон отдыха, а также совершенствования организации их деятельности.

Программой предусматривается выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в Программу.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий проводятся с учетом необходимости создания городской среды для людей с ограниченными возможностями.

Создание современной городской среды включает в себя ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды путем озеленения территории города за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Мероприятия Программы разработаны с целью повышения качества и комфорта городской среды в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, межквартальных проездов, автомобильных парковок, а также благоустройства и освещения общественных территорий (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) города.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории многоквартирных домов и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика города;

благоустроить общественные территории;

обеспечить ввод спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы.

Принятие Программы позволит создать механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к формированию комфортной среды проживания граждан и предполагающий активное вовлечение собственников помещений многоквартирных домов, иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащих благоустройству, в реализацию таких мероприятий.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Задачей реализации Программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Для достижения цели и решения задачи Программы предлагается реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и благоустройству общественных территорий Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Целевые показатели Программы приведены в приложении №1 к Программе. Целевые показатели выведены и исчислены в натуральном выражении.

Методика расчета целевых показателей Программы приведена в приложении № 3 Программы.

3. Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий Программы праведен в приложении №2 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления  и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением  главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 169 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года №  655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды», местного бюджета и реализуются в соответствии с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий Программы оценивается в сумме 258861,5 тыс. рублей, в том числе:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| всего | 258861,5 | 69859,2 | 120880,8 | 68121,5 |
| 2022 год | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 398,0 |
| 2023 год | 118484,2 | 69859,2 | 40895,8 | 7729,2 |
| 2024 год | 91822,3 | 0,0 | 79985,0 | 11837,3 |
| 2025 год | 5041,3 | 0,0 | 0,0 | 5041,3 |
| 2026 год | 13815,7 | 0,0 | 0,0 | 13815,7 |
| 2027 год | 7700,0 | 0,0 | 0,0 | 7700,0 |
| 2028 год | 7200,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,0 |
| 2029 год | 7200,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,0 |
| 2030 год | 7200,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,0 |

В соответствии с законом Краснодарского края от 23 декабря 2022 года №4825-КЗ             «О бюджете Краснодарского края на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы, предусмотрено предоставление средств федерального и краевого бюджета в 2023 году                72770,0 тыс. руб.

В соответствии с приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 22.02.2023 г №94 «О внесении изменения в приказ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 3 декабря 2020г №689 «О результатах отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления в 2023 году субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при реализации муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий городских округов, поселений» из краевого бюджета в 2023 году 37985,0 тыс. руб.

В соответствии с законом Краснодарского края от 20.12.20230г №5053-КЗ «О бюджете Краснодарского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено предоставление средств из краевого бюджета в 2024 году 79984,99 тыс. руб.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с типовой методикой, предусмотренной постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 05 апреля 2021 года № 403 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новокубанского городского поселения Новокубанского района

# 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

# за ее исполнением

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальной программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы, включенных в муниципальной программу (подпрограммы);

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет».

При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае, если мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации либо осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание координатора муниципальной программы (подпрограммы), участника муниципальной программы).

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятий;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия или осуществляет взаимодействие с хозяйствующим субъектом, реализующим мероприятие, финансовое обеспечение которого не предусматривает привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);

представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Текущее управление муниципальной программой осуществляют ее координаторы.

Контроль за выполнением программы осуществляет отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Новокубанского городского поселения Новокубанского района и управление имущественных и земельных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Заместитель главы Новокубанского городского поселения

Новокубанского района,

начальника отдела по вопросам ГО и ЧС                                           С.Б. Гончаров